合作需求单
贵州启微智能科技有限公司
能填多少填多少，拿不准的留空或写“不确定”。填好后发到下面的邮箱，收到后两个工作日内答复是否适合承接；适合的，一周内给书面路线与验收口径。
发给：陈维迅　邮箱 2396081899@qq.com　电话 19238427076
一、你是谁
	项目
	填写

	单位与部门
	

	联系人与称呼
	

	电话或邮箱
	

	希望怎么回复（邮件、电话、当面）
	



二、想做哪一类（可多选，在第一列打勾）
	选
	服务
	交付什么
	周期
	大致量级

	□
	分子设计与虚拟筛选
	候选分子清单（结构、打分、排序理由）；靶标口袋分析与结合模式图（可直接进论文或汇报）；筛选流程说明与参数记录，便于复现与写方法学
	首轮结果 2–4 周
	5–15 万

	□
	科研与政务数据平台
	数据目录与权限矩阵（先出表，再开发）；平台前后台与部署脚本；运行看板与审计留痕；验收支撑材料与操作手册
	最小可用版本 4–8 周，视审批环节复杂度
	15–40 万

	□
	科研信息化与站群建设
	多页面站点与内容后台；账号权限分级（细到栏目）；部署与回滚脚本；《后台维护手册》（口语化 + 截图）
	标准站 2–3 周
	3–8 万

	□
	科学计算与算力工程
	可复现的计算流程（环境、脚本、参数记录）；作业编排与失败重试机制；结果核对与汇总表
	按任务量评估，小批量 1–2 周
	按算力消耗结算，另计服务费

	□
	技术咨询与培训
	可行性判断与技术路线建议（书面）；数据与算力准备清单；面向研究生的专题培训
	书面意见 1 周内
	1 万以内



量级只供判断预算与是否走招标，不是报价；以逐项列出构成的报价单为准。
三、四句话把事情说清
	问题
	填写

	要解决什么
一句话说清目标。例：想在合成之前把候选分子缩到 30 个以内。
	




	现在卡在哪
这一条最有用。是没有数据、没有算力、没有人手，还是不确定方法对不对。
	




	已经试过什么
试过而没成的部分，往往比目标本身更能说明问题在哪。
	




	时间与流程约束
有没有截止日、要不要走单位采购、需不需要开票与验收材料。
	






四、要准备什么（只看你在第二部分选中的那几类）
分子设计与虚拟筛选
	需要你方提供
	已有
	没有
	不确定
	补充说明

	靶标结构或序列（无结构时可先做结构预测）
	□
	□
	□
	

	已知活性数据（有则更好，没有也能做）
	□
	□
	□
	

	合成与测试的边界条件
	□
	□
	□
	



不适合的情形：靶标不明确、且没有任何活性数据可参照时，这条线做不出有意义的结果——那种情况应该先做靶标确认或数据整理，我们会直接这么说。
科研与政务数据平台
	需要你方提供
	已有
	没有
	不确定
	补充说明

	数据来源与更新方式
	□
	□
	□
	

	需要区分的角色与审批环节
	□
	□
	□
	

	主管部门的验收口径（有文件最好）
	□
	□
	□
	



不适合的情形：需求还停留在「先做个系统看看」的阶段时，做出来的东西大概率要推倒重来。这种情况我们建议先做一轮梳理，把要管的数据与要走的流程列成表，那一步花的时间会在后面全部赚回来。
科研信息化与站群建设
	需要你方提供
	已有
	没有
	不确定
	补充说明

	要放什么内容（有旧站可直接迁）
	□
	□
	□
	

	谁来长期维护、需要几个角色
	□
	□
	□
	

	域名（没有可代为申请）
	□
	□
	□
	



不适合的情形：只要一个一次性的活动页、且确定不会再更新的，做成静态页更省——不必上后台，我们会直接这么建议。
科学计算与算力工程
	需要你方提供
	已有
	没有
	不确定
	补充说明

	要算什么、算多少
	□
	□
	□
	

	现有算力条件（自有集群、超算账号，或由我们协调）
	□
	□
	□
	



不适合的情形：只需要跑一次、跑完就不再用的小任务，做流程不划算——直接代跑一次更省，我们会按这个建议报价。
技术咨询与培训
	需要你方提供
	已有
	没有
	不确定
	补充说明

	你的问题本身，以及现在卡在哪一步
	□
	□
	□
	



不适合的情形：要求出具具有法律效力的第三方评估或鉴定意见的，我们不承接——那需要相应资质，不是技术判断能替代的。
五、时间与流程约束
	项目
	填写

	希望什么时候拿到首轮结果，有没有硬截止日
	

	是否走单位采购或招标，预算大致在哪个量级
	

	需要哪些开票与验收材料
	

	数据能否带出单位；是否需要先签保密协议再给材料
	

	成果用在哪里（论文、项目申报、内部决策、上线运行）
	



六、交回之后会发生什么
	步骤
	谁做
	多久
	产出

	01 说清问题
	你方
	不限
	一段问题描述

	02 判断适配
	我方
	2 个工作日内
	一份书面判断（含「不适合」的情形）

	03 技术路线与口径确认
	双方
	1 周内
	技术路线建议书 + 材料清单 + 验收口径草案

	04 签署与立项
	双方
	视你方流程
	技术服务合同 / 委托开发合同 + 保密协议

	05 执行与阶段汇报
	我方
	按里程碑，至少两周一次
	阶段产出 + 过程记录 + 里程碑汇报

	06 交付、验收与移交
	双方
	按合同节点
	交付物 + 验收支撑材料 + 维护手册 + 移交培训



第 2 步的答复也可能是“这件事你自己做更划算”。




